Podzimní pěstební projekt na LHC 717401 Lesy města Šumperka 2022

Vypracoval: Ing. Filip Pospíšil					V Šumperku leden 2022

1. základní údaje

Název LHC: Lesy města Šumperka (717401)

JPRL: 2A11, 2B10, 2B15, 5B13, 6B9, 6B11, 6C4b, 6C6a, 6C11, 6C12b, 29A3, 29A7, 29A8, 29A10, 29A12, 29B4, 29B11

PLO: 28-Předhoří Hrubého Jeseníku

HS: 451, 456, 551

Lesní typ: 3B2, 3S1, 4S1, 5B1, 5S1

Plocha holin 3,91 ha

LHE: holiny z nahodilé těžby kůrovcové 2020-2021

2. cíl projektu

Cílem tohoto projektu je provést úklid klestu na jaře 2022. Na podzim roku 2022 zalesnit holiny vzniklé v důsledku předloňské a loňské kůrovcové kalamity s následnou péčí o zalesněné kultury lesních dřevin do konce roku 2022.

3. realizace projektu

Úklid klestu je nutné provést neprodleně před nástupem růstu buřeně na jaře 2022 a to z důvodu stáří holin 2020-2021 (zarůstání klestu buření). Následně je nutné provést první celoplošné ožínání na jaře 2022, dále dočištění ploch po těžbě v porostních skupinách uvedených v tabulce č. 1. Na podzim 2022 bude provedeno druhé celoplošné ožínání a budou postaveny oplocenky z nového materiálu. Následně bude provedena obnova lesa zalesněním krytokořennými sazenicemi (viz tabulka č. 2.) jamkovou sadbou. Na závěr bude proveden nátěr kultur repelenty-zimní, které byly schváleny a registrovány v Registru přípravků na ochranu rostlin, viz odkaz:

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?vyhledat=A&stamp=1627304617771

Přesná specifikace těchto pěstebních činností je uvedena ve smlouvě o dílo, která je pro tento projekt nedílnou součástí a je závazná. Rozsah prací je uveden v tabulce č.1 tohoto projektu.

Tabulka č.1

Tabulka č. 2

Tab.č.3