Návrh SMLOUVY O DÍLO

(„smlouva“)

uzavřená mezi

Město Šumperk

se sídlem: 	nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČO:		00303461

DIČ:		CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: 	Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou

ve věcech technických: 	Ing. Janem Hrubým, vedoucím odboru rozvoje území města, investic a komunálních služeb

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu:              27-1905609309/0800

tel:                          583 388 311

e-mail:                    posta@sumperk.cz

(„MĚSTO“)

a

…………………

se sídlem:

IČO :

DIČ:

Zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

(„zpracovatel“)

t a k t o :

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- záměrem MĚSTA je realizace přístavby sportovní haly pro míčové sporty v areálu Tyršova stadionu v Šumperku na adrese Žerotínova 1691/55, Šumperk, dále jen „Hala“. Záměr konkretizuje a popisuje příloha č. 1 smlouvy – Zadání, které je její nedílnou součástí („soutěžní zadání“).

- v souvislosti se záměrem přístavby Haly vyhlásilo MĚSTO veřejnou výzvu na výběr zpracovatelů  architektonických studií, která probíhá za následujících podmínek:

  - MĚSTO oslovilo prostřednictvím veřejné výzvy neomezené množství potenciálních zpracovatelů, kteří mohli v daném termínu předložit své žádosti o účast. Z nich MĚSTO na základě popsaných kritérií vybralo …… zpracovatele a vyzvalo je k podání nabídky na uzavření této smlouvy o dílo.

  - Předmětem smlouvy o dílo je zpracování architektonických studií pro záměr přístavby Haly pro zadavatele, a to ve dvou fázích. V první fázi zpracovatelé vyhotoví architektonický koncept, ve druhé fázi vybraní zpracovatelé koncept rozpracují do podrobnějšího architektonického návrhu.

  - S nejlépe hodnoceným zpracovatelem podrobnějšího architektonického návrhu se dále počítá se zasmluvněním a zpracováním podrobnější a komplexnější architektonické studie záměru.

  - Detailní postup procesu a jeho podmínky jsou uvedeny v Zadání.

- zpracovatel podal nabídku na uzavření této smlouvy o dílo, doložil MĚSTU potřebná oprávnění či čestná prohlášení a reference a byl hodnotící komisí doporučen a MĚSTEM vybrán k uzavření této smlouvy;

- zpracovatel se podáním nabídky na uzavření této smlouvy přihlásil do procesu s tím, že má zájem a je schopen zúčastnit se všech jeho fází, včetně podpisu smlouvy se zadavatelem na pokračování v další fázi záměru;

- proces je koncipován do tří částí, v první dochází k výběru a zasmluvnění až čtyř zpracovatelů, druhá část počítá se zpracováním konceptů a třetí počítá s dvěma až čtyřmi zpracovateli, kteří své koncepty rozpracují do podoby návrhů;

- v době uzavření smlouvy není jisté, zda zpracovatel postoupí do třetí fáze soutěže, která spočívá ve zhotovení architektonického návrhu;

uzavírají smluvní strany smlouvu za těchto podmínek:

Článek 1

Úvodem

- Strany uzavírají smlouvu vzhledem k záměru MĚSTA realizovat přístavbu Haly. Za tímto účelem zpracovatel pro MĚSTO vyhotoví dílo podle této smlouvy.

- Smlouva rozumí:

  - záměrem – záměr MĚSTA přístavbu sportovní haly pro míčové sporty v Šumperku v areálu Tyršova stadionu na adrese Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk, a to tak, jak mimo jiné uvádí v Zadání, které je přílohou č. 1 smlouvy a její nedílnou součástí;

  - konceptem – hrubě strukturovanou architektonickou studii s představou o možné podobě a fungování záměru. Koncept může obsahovat dílčí variantní řešení a skládá se z anotace a stručného popisu navrženého řešení; bilance zastavěné plochy, hrubých podlažních ploch, kubatury stavby; situace v kontextu areálu; provozního schématu; půdorysů, řezů, pohledů a libovolného reprezentativního prostorového vyobrazení;

  - návrhem – architektonickou studii vycházející z konceptu, ovšem s podrobnějšími informacemi o provozu, podobě, materiálovém, konstrukčním a technologickém řešení záměru. Návrh se skládá z anotace a podrobného popisu kontextu, provozu, technologií, zdůvodnění navrženého řešení; bilance (podobně jako u konceptu) doplněné o výměry herních ploch; odhadu investičních nákladů; situace v kontextu okolních staveb, půdorysů, řezů, pohledů; provozního schématu; prostorového ztvárnění v kontextu; jednoduchého prostorového vyobrazení – interiéru hlavní haly; vizualizace/axonometrie z lidské a ptačí perspektivy; materiálového řešení a referenčních příkladů; schématu či popisu konstrukčního řešení objektu.

  - dílem A dílo spočívající ve zhotovení konceptu zpracovatelem, dílem B dílo spočívající ve zhotovení návrhu zpracovatelem.

- Zpracovatel má po celou dobu účinnosti smlouvy a plnění na jejím základě uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění nejméně 3.000.000 Kč. Tuto kdykoli na požádání MĚSTA předloží v originále k nahlédnutí.

- Zpracovatel není ke dni uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem DPH podle příslušných právních předpisů. Pakliže se kdykoli za účinnosti smlouvy tato skutečnost změní, neprodleně o tom informuje MĚSTO.

- Soutěžní zadání upravuje specifikaci děl podle této smlouvy, podmínky jejich vyhotovení a odevzdání a zadání k vypracování konceptu a návrhu. Z tohoto důvodu na soutěžní zadání smluvní strany níže odkazují.

Článek 2

Předmět smlouvy

- Dílo A: 	Zpracovatel pro MĚSTO vypracuje koncept, který odprezentuje na workshopu a MĚSTO za koncept zaplatí cenu díla A.

- Dílo B: 	Zpracovatel pro MĚSTO vypracuje návrh, který odprezentuje na závěrečné prezentaci a MĚSTO za návrh zaplatí cenu díla B.

Článek 3

Dílo A

- Specifikace díla A: Zpracovatel zhotoví pro MĚSTO koncept. Koncept bude zhotoven takto:

  - Půjde o strukturovanou představu o možné podobě a fungování záměru. Koncepty mohou obsahovat dílčí variantní řešení.

Předpokládaný obsah a rozsah konceptů je následující: prezentováno digitálně, fyzicky odevzdáno v sešitu A3 na ležato:

- anotace + stručný popis navrženého řešení;

- bilance zastavěné plochy, hrubých podlažních ploch, kubatury stavby,

- situace v kontextu areálu (měřítko dle úvahy) vč. návrhu parkování a dopravního napojení,

- provozní schéma, ideálně v podobě rozvinuté axonometrie,

- půdorysy, řezy (vč. návaznosti na stávající halu), pohledy např. v m 1:250,

- libovolné reprezentativní prostorové vyobrazení, výhradně bez užití fotorealistických vizualizací.

  - Koncept a v něm uvedené řešení záměru musí být v souladu se Zadáním a musí vycházet z požadavků MĚSTA uvedených v  Zadání. V otázce specifikace díla A, zadání pro zhotovení díla A a formu vyhotovení díla A strany odkazují na soutěžní zadání.

- Cena díla A: Cena díla činí 50 000 Kč bez DPH. Pokud je zpracovatel plátcem DPH, je oprávněn si k ceně díla přičíst výši daně z přidané hodnoty podle příslušné právní úpravy.

- Cenu díla A strany sjednávají jako cenu maximální a pevnou. V této jsou zahrnuty veškeré práce a nemůže být bez dohody smluvních stran navyšována.

- Cenu díla A uhradí MĚSTO, a to na základě vystavení daňového dokladu – faktury zpracovatele po předání a převzetí díla A (konceptu) bez vad a nedodělků. Fakturu je oprávněn zpracovatel vystavit až po splnění podmínek předání a převzetí díla A podle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy, a to se splatností 30 dní od vystavení. Fakturu zašle zpracovatel MĚSTU prostřednictvím e-mailu. K tomu MĚSTO určuje e-mailovou adresu posta@sumperk.cz.

- Předání a převzetí díla A: Dílo musí být MĚSTU ze strany zpracovatele předáno ve stavu, který odpovídá specifikaci podle tohoto článku a musí vycházet ze specifikací uvedených v soutěžním zadání. Dílo A se považuje za předané za kumulativního splnění těchto podmínek:

  - zpracovatel odevzdá koncept digitálně – ve formě prezentace ve formátu PDF či PPT a dále v sešitu A3 v tiskové kvalitě ve formátu PDF;

  - zpracovatel při příležitosti workshopu odevzdá koncept fyzicky – dva kusy sešitu ve formátu A3;

  - účastí a odprezentováním konceptu před hodnotící komisí v soutěžním workshopu tak jak jej popisuje soutěžní zadání.

Splněním všech výše uvedených podmínek a skutečností, že podmínky byly splněny ve vztahu k bezvadnému a kompletnímu konceptu tak, jak jej specifikuje smlouva a soutěžní zadání, je dílo A předáno zpracovatelem.

- Provádění díla A: Po uzavření smlouvy proběhne na základě výzvy MĚSTA (postačí e-mailem na adresu zpracovatele ____________) společná prohlídka areálu za přítomnosti dalších zpracovatelů, zástupců MĚSTA, městského architekta, případně dalších subjektů, které na prohlídku pozve MĚSTO. O konání prohlídky vyrozumí MĚSTO zpracovatele alespoň s týdenním předstihem. Na prohlídce bude prezentována historie, současný kontext a představa o záměru a společná diskuse nad zadáním. Společná prohlídka proběhne dne 11.května 2026. Poté zpracovatel ve stanovené lhůtě vyhotoví a odevzdá koncept a proběhne soutěžní workshop.

- Doba a termíny provádění díla A: Koncept bude digitálně odevzdán zpracovatelem do 18.června 2026. Fyzicky bude odevzdán na soutěžním workshopu. Soutěžní workshop proběhne dne 24.červa 2026. Pokud se bude společná prohlídka nebo soutěžní workshop z jakéhokoli důvodu konat v jiný termín, vyrozumí MĚSTO e-mailem zpracovatele alespoň týden před termínem dle tohoto odstavce a ve zprávě uvede nový termín.

- Na základě konaného workshopu vyhotoví MĚSTO písemně připomínky k dílu A (konceptu), které musí zpracovatel v návrhu řešení díla B zohlednit. Poté zpracovatel vyhotoví dílo B.

Článek 4

Dílo B

- Odkládací podmínka: Tato část smlouvy (smlouva o dílo, jejíž předmětem je závazek zpracovatele zhotovit a předat dílo B – návrh a závazek MĚSTA za dílo B zaplatit cenu díla B) se stane účinnou ve chvíli, kdy po zhotovení a předání díla A vyrozumí MĚSTO písemně zpracovatele, že byl v rámci veřejné soutěže vybrán do další fáze – vyhotovení návrhu. Pakliže do …………….. zpracovatel nebude o této skutečnosti vyrozuměn, případně bude vyrozuměn o tom, že k vypracování návrhu nebyl vybrán, tato smlouva o dílo B není účinná.

- Specifikace díla B: Zpracovatel zhotoví pro MĚSTO návrh. Návrh bude zhotoven takto:

  - půjde o architektonickou studii, která bude vycházet z konceptu zpracovatele, bude však obsahovat podrobnější informace o provozu, podobě, materiálovém, konstrukčním a technologickém řešení záměru. Návrhy také zohlední připomínky, které písemně odevzdá MĚSTO po skončení a na základě soutěžního workshopu, a to společně s vyrozuměním o splnění odkládací podmínky podle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Tyto připomínky se stanou nedílnou součástí smlouvy o dílo B.

Předpokládaný obsah (může být zpřesňován na základě zkušenosti z workshopu):

- anotace + podrobný popis kontextu a provozu, zdůvodnění navrženého řešení;

- bilance (podobně jako u konceptu) doplněná o čisté podlažní plochy,

- Odhad investičních nákladů, který bude vycházet z bilancí a odhadovaných jednotkových cen a cen za technologie,

- Půdorysy, řezy, pohledy v m 1:200/250,

- Situace v kontextu areálu (měřítko dle úvahy) vč. parkování,

- Provozní schéma ideálně v podobě rozložené axonometrie,

- Prostorové ztvárnění v kontextu,

- Jednoduché prostorové vyobrazení – interiér hlavní haly,

- Vizualizace / axonometrie z lidské a ptačí perspektivy,

- Materiálové řešení + referenční příklady,

- Schéma či popis konstrukčního a materiálového řešení objektu,

- Koncept technologií vytápění a vzduchotechniky (VZT).

Součástí odevzdávaného návrhu bude také jeden kus porovnávacího panelu formátu B1 na výšku na pevném podkladu. Panel bude obsahovat alespoň dva kusy srovnávacích vizualizací, půdorysy, řez(y) a pohledy v měřítku cca 1: 200, anotaci a provozní schéma. Součástí panelu bude logo, název či označení zpracovatele.

  - Návrh a v něm uvedené řešení záměru musí zohlednit soutěžní zadání a požadavky MĚSTA uvedené v soutěžním zadání. V otázce specifikace díla B, zadání pro zhotovení díla B a formu vyhotovení díla B strany odkazují na soutěžní zadání.

- Cena díla B: Cena díla činí  100 000 Kč bez DPH. Pokud je zpracovatel plátcem DPH, je oprávněn si k ceně díla přičíst výši daně z přidané hodnoty podle příslušné právní úpravy.

- Cenu díla B strany sjednávají jako cenu maximální a pevnou. V této jsou zahrnuty veškeré práce a nemůže být bez dohody smluvních stran navyšována.

- Cenu díla B uhradí MĚSTO, a to na základě vystavení daňového dokladu – faktury zpracovatele po předání a převzetí díla B (návrh) bez vad a nedodělků. Fakturu je oprávněn zpracovatel vystavit až po splnění podmínek předání a převzetí díla B podle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy, a to se splatností 30 dní od vystavení. Fakturu zašle zpracovatel MĚSTU prostřednictvím e-mailu. K tomu MĚSTO určuje e-mailovou adresu posta@sumperk.cz.

- Předání a převzetí díla B: Dílo musí být MĚSTU ze strany zpracovatele předáno ve stavu, který odpovídá specifikaci podle tohoto článku a zadání a specifikaci uvedené v soutěžním zadání. Dílo B se považuje za předané za kumulativního splnění těchto podmínek:

  - zpracovatel odevzdá návrh digitálně – ve formě prezentace ve formátu PDF či PPT,   dále v sešitu A3 v tiskové kvalitě ve formátu PDF a dále odevzdá půdorysovou situaci v koordinačním systému S-JTSK (formáty DWG, DGN, DXF a podobné). Digitální předání proběhne na disku (CD nebo flash disku) kontaktní osobě uvedené ve smlouvě za objednatele.

  - zpracovatel odevzdá koncept fyzicky – dva sešity formátu A3 a jeden kus porovnávacího panelu.

  - odprezentováním díla B MĚSTU zpracovatelem za účasti hodnotící komise podle soutěžního zadání a odborníků přizvaných MĚSTEM.

Splněním všech výše uvedených podmínek a skutečností, že podmínky byly splněny ve vztahu k bezvadnému a kompletnímu konceptu tak, jak jej specifikuje smlouva a soutěžní zadání, je dílo B předáno zpracovatelem.

- Provádění díla B: MĚSTO písemně vyrozumí zpracovatele, že byl vybrán do fáze veřejné soutěže k vyhotovení díla B. Doručením písemného oznámení zpracovateli nabývá účinnosti tento článek smlouvy jako smlouva o dílo B. K oznámení přiloží MĚSTO také písemně vyhotovené připomínky k dílu A (konceptu), které se tímto stávají nedílnou součástí smlouvy o dílo B a v souladu se specifikací díla B je zpracovatel do řešení návrhu musí zohlednit. Poté zpracovatel vyhotoví dílo B, fyzicky a digitálně jej odevzdá MĚSTU a zúčastní se prezentace a obhajoby.

- Doba a termíny provádění díla B: Návrh bude digitálně odevzdán zpracovatelem do 17.září 2026. Fyzicky bude odevzdán na prezentaci a obhajobě. Prezentace a obhajoba návrhu proběhne předběžně dne 23.září 2026. O konání prezentace a obhajoby vyrozumí MĚSTO e-mailem zpracovatele alespoň s týdenním předstihem. Pokud se bude prezentace a obhajoba z jakéhokoli důvodu konat v jiný termín, vyrozumí MĚSTO e-mailem zpracovatele alespoň týden před termínem dle tohoto odstavce a ve zprávě uvede nový termín.

Článek 5

Provádění díla

- K provádění díla bude zpracovatel mít k dispozici podklady, které jsou podrobně popsány v soutěžním zadání. Podklady mohou být ze strany MĚSTA průběžně aktualizovány a doplňovány. O aktualizaci a doplnění MĚSTO informuje zpracovatele alespoň e-mailem. Je-li to možné, nové, aktualizované a doplněné podklady zašle e-mailem zpracovateli, případně jinak doručí zpracovateli.

- Veřejně dostupné digitální podklady si zpracovatel pro zhotovení díla obstará sám. Podklady poskytované MĚSTEM předá MĚSTO zhotoviteli v uvedených formátech při uzavření smlouvy.

- Zpracovatel má při provádění díla právo pokládat MĚSTU dotazy ohledně konkrétních řešení v díle, případně otázkám samotného procesu. Učiní tak e-mailem na e-mailovou adresu kontaktní osoby MĚSTA: Mestsky.Architekt@sumperk.cz

- Smluvní strany ujednaly, že pokud zpracovatel digitálně a fyzicky neodevzdá dílo A v termínu dle článku 3 odst. 7 smlouvy či dílo B (odevzdání jako jedna z podmínek předání a převzetí díla dle článků 3 odst. 5 písm a) a b) smlouvy či článku 4 odst. 5 písm. a) a b) smlouvy) v termínu dle článku 4 odst. 6 smlouvy (tj. neodevzdá vůbec, odevzdá jen fyzicky nebo odevzdá jen digitálně), vzniká MĚSTU vůči zpracovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč denně za každý započatý den prodlení zpracovatele. V případě, že takové prodlení zpracovatele bude delší než tři dny, má MĚSTO právo odstoupit od smlouvy. Strany tuto smluvní pokutu sjednávají jako sankční a nárok MĚSTA na zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok MĚSTA na náhradu újmy, která jí prodlením zpracovatele vznikne.

- V případě, že vybraný zpracovatel, který bude oceněn (jeho návrh se umístí mezi nejlépe hodnocenými návrhy) a bude bezprostředně po dokončení tohoto procesu vyzván k podpisu smlouvu o dílo na navazující zakázku (dopracování architektonické studie vč. předání licence pro zaopatření další projektové dokumentace), a tuto smlouvu s městem neuzavře ve lhůtě do 6 týdnů od výzvy města k uzavření smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch města smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč bez DPH. Splatnost smluvní pokuty je 30 dní ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.

- Pokud zpracovatel poruší svou smluvní povinnost a nezúčastní se soutěžního workshopu podle článku 3 odst. 6 a 7 smlouvy či prezentace a obhajoby návrhu dle článku 4 odst. 7 smlouvy, může MĚSTO odstoupit od smlouvy.

Článek 6

Záruka a práva z vadného plnění

- Zpracovatel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla.

- Práva z vadného plnění zhotovitele se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

- Nároky z vad (ze záruky nebo práva z vadného plnění) MĚSTO uplatní písemně a to jasným popisem projevu a rozsahu vady.

- Nestanoví-li MĚSTO jinak, vyřeší zpracovatel odstranění vady její opravou. Tím nejsou dotčena další práva náležející MĚSTU z občanského zákoníku.

- Zpracovatel reklamovanou vadu odstraní nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li dohodnuta doba delší nebo nebude-li z povahy vady vyplývat nutnost delší doby pro její odstranění.

- Ocitne-li se zpracovatel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší než 10 dnů, MĚSTO může zajistit odstranění vady jakýmkoli třetím (k tomu kvalifikovaným) subjektem. Takto vzniklé náklady na odstranění vady zpracovatel uhradí MĚSTO na její výzvu. Postup podle tohoto ujednání není zásahem do autorských práv zpracovatele či překročením oprávnění MĚSTA vyplývajících z licence poskytnuté zpracovatelem dle čl. 7 této smlouvy.

- Výše uvedenými ujednáními není dotčena odpovědnost zpracovatele za případnou újmu vzniklou MĚSTU vadným provedením díla. Za újmu smluvní strany pokládají i případné vícenáklady, které MĚSTO vynaloží v důsledku neprávnosti díla.

Článek 7

Autorská práva a licence

1. 	Zpracovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu v rozsahu potřebném pro poskytnutí licence podle této smlouvy.

2. 	Okamžikem předání a převzetí díla poskytuje zpracovatel MĚSTU licenci k užití díla, a to jako licenci:

- nevýhradní,

- územně neomezenou,

- časově neomezenou,

- v rozsahu odpovídajícím účelu této smlouvy.

3. 	MĚSTO je oprávněno dílo užít zejména za účelem:

- hodnocení a projednání návrhu,

- prezentace a propagace záměru,

- dalších souvisejících činností.

4. 	Odměna za licenci je zahrnuta v ceně díla.

5. 	Plnohodnotná výhradní licence ve prospěch města bude předmětem navazující smlouvy o dílo s vybraným zpracovatelem na dopracování komplexní architektonické studie,

6. 	Zpracovatel je oprávněn dílo po jeho předání užít pro své referenční a prezentační účely.

Článek 8

Další spolupráce se zpracovatelem

- Smluvní strany akceptují, že MĚSTO bude po odevzdání díla B (návrhu) s vybraným zpracovatelem dále spolupracovat, kdy předmětem spolupráce navazující na výše popsaný proces bude další podrobné rozpracování architektonického návrhu sportovní haly včetně licence na další projekční činnost.

- Zpracovatel bere na vědomí, že obdobnou smlouvu o díle MĚSTO uzavře ještě s dalšími subjekty (viz soutěžní zadání). Navazující spolupráce podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy je předpokládána buď se zpracovatelem nebo tímto dalším subjektem (jedním z nich, ve výjimečném případě s oběma) a bude zakázkou malého rozsahu podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Uvážení toho, s kým bude spolupráci MĚSTO realizovat (zpracovatel nebo další subjekt) je na MĚSTĚ. Stejně tak je na MĚSTĚ, zda bude vůbec s některým z těchto subjektů spolupracovat.

Článek 9

Závěrem

- Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.

- Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Zadání.

| V(e)_________ dne _________ 2026 Město Šumperk. | V(e)_________ dne _________ 2026 Zpracovatel [obchodní firma] |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| Mgr. Karel Hošek 2.místostarosta | [jméno a funkce jednajícího] |