Smlouva o dílo č. SML-PMŠ/TS-BK/01/2019

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel:	 Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk

IČO:	65138163		DIČ:	CZ65138163

kterou dále zastupuje

Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti

a

Zhotovitel:	…………………………………………………………………………….

IČO:	…………………………………	DIČ:	……………………..

Bankovní spojení: …………………….	č.ú.:  ………………………

Zastoupený:	……………………………………………………………………………

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel ke zhotovení díla /čl. I - předmět díla/ pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí v dohodnuté době a objednatel k jeho převzetí a zaplacení ceny za zhotovení díla.

I. Předmět díla a rozsah díla.

„Stavební úpravy sociálního zařízení restaurace „U koupaliště“ v Šumperku“

Předmětem díla jsou stavební úpravy sociálního zařízení restaurace „U koupaliště“ v Šumperku. Bude provedena výměna vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektřiny a změna vnitřní dispozice. Nové příčky budou vyzděny z plynosilikátových tvárnic, omítnuty a obloženy keramickým obkladem. Nově bude provedena i podlaha z keramické dlažby. Výškové úrovně stávajících podlah budou sjednoceny. Veškeré práce budou provedeny podle projektové dokumentace.

Zakázka bude realizována výhradně v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Vlastimilem Svieženým, Švehlova 593, 783 86 Dlouhá Loučka, IČO 48779440, ČKAIT 1200310.

# II. Místo plnění

Šumperk, Tylova, areál Bratrušovského koupaliště, objekt občanské vybavenosti parc. č.242

- III. Termín plnění

Dohodnuté termíny provedení díla:

termín zahájení prací:		říjen 2019

termín dokončení prací:	prosinec 2019

IV. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou v souladu se zákonem o cenách č.526/90 sb. a prováděcími předpisy platnými k termínu uzavření smlouvy.

Cena je dána cenovou nabídkou ze dne …..........................v celkové výši ….......................- Kč bez DPH.

Cena je určena v souladu s ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku pevnou částkou.

Na fakturované práce se vztahuje ustanovení §92a zákona o dani z přidané hodnoty týkající se přenesené daňové povinnosti, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, faktura bude doručena přímo objednateli - Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk.

## V. Fakturace a placení

Smluvní strany si sjednávají tyto platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na fakturaci díla po dokončení a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

Splatnost faktury se sjednává do 30-ti dnů od data jejího doručení objednateli. Faktura bude obsahovat zákonné náležitosti, přílohy faktury budou v členění dle požadavku objednatele.

### VI. Předání a převzetí staveniště, provádění díla

# Předání a převzetí staveniště proběhne osobní schůzkou zástupců smluvních stran na stavbě. O zahájení a průběhu prací bude zhotovitel informovat vedoucího provozu Bratrušovského koupaliště v Šumperku pana Milana Jurčíčka a nájemce nebytových prostor a movitých věcí, týkající se budovy tzv. Hanušovické pivnice na bratrušovském koupališti v Šumperku pana Radoslava Večeřu.

Povinnosti zhotovitele - požadavky na provádění díla:

- Ekologická likvidace suti a ostatních materiálů bude provedena na náklady zhotovitele

- Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN.

- Veškeré dotčené prostory budou uvedeny do původního stavu.

- Součástí předání dokončené stavby je dodání:

- dokladu o uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)

- Zhotovitel bude dodržovat zejména tato pravidla při vedení stavebního deníku:

- 	uvádět denně množství provedené práce, použitého materiálu.

- 	po skončení akce odevzdá vybraný uchazeč zadavateli originál stavebního deníku.

### VII. Předání a převzetí díla

Objednatel je povinen převzít pouze dílo bez vad a nedodělků.

Po dokončení prací bude dílo mezi smluvními stranami předáno písemnou formou - Zápisem o předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí díla nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. O ukončení prací bude zhotovitel informovat vedoucího Bratrušovského koupaliště pana Milana Jurčíčka a nájemce nebytových prostor a movitých věcí, týkající se budovy tzv. Hanušovické pivnice na bratrušovském koupališti v Šumperku pana Radoslava Večeřu.

### VIII. Právo z vad díla, lhůta pro uplatnění

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, včetně zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem a trvá po dobu 5-ti let.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů poté, co mu bude písemná reklamace doručena, písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a navrhnout přiměřený termín a způsob jejího odstranění nebo uvést důvody, pro které reklamaci neuznává.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

V případě vad díla, které se projeví v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit takovéto vady zdarma a to do 30 dnů. V případě neodstranění vad díla do 30 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli sankční částku 1000 kč za každý den prodlení.

### IX. Přechod vlastnického práva a odpovědnost za škody

Po celou dobu provádění prací na díle nese nebezpečí škody na díle zhotovitel a je jeho vlastníkem. Toto nebezpečí je zhotovitel povinen pojistit. Vlastnictví díla přechází na objednatele dnem převzetí díla bez vad a nedodělků.

### Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční převod na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.

### Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění demontovaných výrobků tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů.

### X. Bezpečnost práce

Za bezpečnost práce při provádění předmětných prací plně odpovídá zhotovitel.

XI. Smluvní pokuty

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla činí 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury činí 0,05% z dlužné částky bez DPH denně za období ode dne splatnosti uvedené ve faktuře do dne připsání dlužné částky na účet zhotovitele, případně do data na pokladním dokladu při platbě v hotovosti.

Zaplacení smluvních pokut neruší nárok objednatele na náhradu škod vzniklých pozdním nebo nekvalitním plněním zhotovitele.

Obě smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty uplatní jedině po vyčerpání všech možností dohody mezi statutárními zástupci. Uvedené smluvní pokuty mohou být po dohodě sníženy nebo nemusí být vymáhány.

XII. Všeobecná ustanovení pro vznik, změnu a odstoupení od této smlouvy

Veškeré smluvní závazky se řídí ustanoveními této smlouvy o dílo, občanským zákoníkem a dalšími doplňujícími předpisy s ním souvisejícími, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Výše uvedená smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V případě zrušení a odstoupení od smlouvy se objednatel zavazuje uhradit veškeré prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly zhotoviteli odstoupením objednatele od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady, které vznikly, případně vzniknou objednateli odstoupením zhotovitele od smlouvy o dílo.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran výslovně nazvanými Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech čítajících 4 strany a jednu přílohu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Níže uvedení oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel:	Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21, 787 01 Šumperk

Zastoupený:	Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.

V Šumperku dne: ……………..				.....................................

podpis

Zhotovitel:	……………………………………………………………………………………………….

V Šumperku dne: ……………..				...................................

podpis

Přílohy:

- Cenová nabídka zhotovitele

- Projektová dokumentace